АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2015г                                   п.Элита                                                  №  73/1

О создании  комиссии  и утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Элитовского сельсовета

В целях защиты населения, обеспечения сохранности объектов экономики и материальных ресурсов во время прохождения весеннего паводка                                      П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Создать комиссию по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО - Элитовский сельсовет (Приложение №1).

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на период весеннего половодья 2015года на территории Элитовского сельсовета

( Приложение № 2).

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает  в законную силу со дня подписания.

И.о. Главы сельсовета                                                             Г.А.Синякова

Приложение №1

к постановлению Главы

МО – Элитовский сельсовет

от 27.02.2015 г. №  73/1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Председателя комиссии – Недыбина Е.Н. – глава Элитовского сельсовета

Секретарь комиссии – Синякова Г.А.. – заместитель главы сельсовета;

Члены комиссии по согласованию:

- Забабурин В.А. – директор ЗАО «Племзавод Элита»;

- Корнеев И.В. – главный инженер ЗАО «Племзавод Элита»;

- Огрызко Г.В. – директор МУПЕР  «Коммунальщик»;

-   Ягъяев Н.Э- Управляющий  производственным центром  ГНУ.

- Степанов В.К. – директор клуба д.Бугачево;

- Селиванов В.А.– старший участковый уполномоченный МО МОВД России  «Емельяновский» ;

Алисов В.В.- заместитель председателя Элитовского сельского Совета депутатов.

- Быков А.Ф. – депутат Элитовского сельского Совета депутатов.

- Соловьев О.В.- депутат Элитовского сельского Совета депутатов.

.

Приложение №2.

План противопаводковых мероприятий

на период весеннего половодья 2015 года

на территории Элитовского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести осмотр и очистку стоков на прудах находящихся на территории сельсовета | До 01.04.2015г. | Руководители предприятий, использующих пруды для производственной деятельности |
| 2 | Очистить трубы сливной канализации под дорогами | До 05.04.2015г | П.Элита Корнеев И.В. Д.Бугачево Степанов В.К. Д.Минино Быков А.Ф. С.Арейское- Соловьев О.В. |
| 3 | Провести разъяснительную работу с населением по очистки сточных канав около домов частного сектора | До 01.04.2015г | Глава сельсовета Недыбина Е.Н.; Заместитель главы сельсовета Синякова Г.А; Депутаты сельсовета |
| 4 | Предусмотреть дополнительные денежные средства на работы необходимые на предупреждения и ликвидацию затоплений | До 01.04.2015г | Глава сельсовета Недыбина Е.Н. |
| 5 | Заключить договора на поставку техники необходимой для ремонта и очистки труб сливной канализации, сточных канав и ликвидации затоплений | До 01.04.2015г | Глава сельсовета Недыбина Е.Н. |