АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.04.2016г. п. Элита №11-р

О проведении двухмесячника по благоустройству территории МО Элитовский сельсовет

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Элитовского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочивания работ по санитарно- экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории МО Элитовский сельсовет:

1. Объявить двухмесячник по благоустройству территории МО Элитовский сельсовете 11.04.2016 года по 11.06.2016 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству (согласно приложению № 1).
3. В рамках двухмесячника провести единый экологический субботник 22.04.2016 года.
4. Всем жителям населенных пунктов МО Элитовский сельсовет принять активное участие в двухмесячнике по благоустройству, содержать в чистоте дворы и прилегающую к усадьбе территорию до осевых линий дорог, убрать с улиц строительный материал, сельскохозяйственную технику и бытовой мусор.
5. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций находящихся на территории МО Элитовский сельсовет независимо от формы собственности - принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за ними территориях.
6. Главному редактору газеты «Элитовский вестник» Огрызко Ольге Сергеевне обеспечить в газете информацию о ходе проводимых мероприятий по благоустройству территорий Элитовского сельсовета.
7. Заместителю Главы Элитовского сельсовета Хромину Анатолию Анатольевичу еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе (согласно приложению № 2).
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Элиитовский вестник».

Глава сельсовета В.В. Звягин

Исп. Алисов Валентин Васильевич

вн.тел. 8(39133)2-94-29

Приложение №1 к Распоряжению №11-р от 07.04.2016г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству в населенных пунктах Элитовского сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнением | Сроки  исполнения |
| 1. | Подготовка текста с обращением к жителям и публикация в СМИ о проведении двухмесячника по благоустройству | Специалисты сельсовета Алисов В.В.  Устьянцева Е.Н. | До 11.04.2016 |
| 2. | Информирование населения о проведении 2-х месячника по благоустройству. | Администрация  сельсовета,  депутаты сельского совета | До 11.04.2016 |
| 3. | Разъяснительные работы среди населения по приведению в порядок прилегающих территорий. | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А., Председатель Совета депутатов Яблонский С.М.,  Депутаты сельсовета | В течении двухмесячника |
| 4. | Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, мешками для сбора мусора | Специалисты сельсовета Алисов В.В.  Устьянцева Е.Н. | До 15.04.2016 |
| 5. | Проведение субботника работниками администрации сельсовета, ЦКС и спорткомплекса на закрепленных территориях | Глава Звягин В.В., директор ЦКС - Жирохов Е.С., директор Спорт­комплекса - Ломакин Г.А. | 15.04.2016 |
| 6. | Наведение надлежащего санитарного порядка на территориях, закрепленных за предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями. | Руководители организаций, предприятий, независимо от форм собственности. | В течении 2-х месячника |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Провести сходы граждан на территории всех населенных пунктов Элитовского сельсовета по вопросу благоустройства | Глава сельсовета Звягин В.В., Председатель Совета депутатов Яблонский С.М. | По графикам сходов |
| 19. | Спил аварийных, сухостойных и  угрожающих деревьев | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | До 20.05.2016 |
| 20. | Восстановление отсутствующих номеров домов. | Жители населенных пунктов  муниципалитета | До 15.05.2016 |
| 21. | Посадка деревьев, кустарников в сквере и на территории стадиона | Председатель Совета депутатов Яблонский С.М. | До 20.05.2016 |
| 22. | Предоставление отчетов о проведении двухмесячника | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | В течении 2-х месячника  1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Провести единый экологический субботник | Глава сельсовета Звягин В.В. | 22.04.16 |
| 8. | Приведение в надлежащий порядок памятников погибшим воинам и территорий вокруг них. | Директора школ, специалист Чистанова А.А. | До 05.05.2016 |
| 9. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории прилегающих к жилым домам и иным постройкам и территориям общего пользования. | Специалист сельсовета Алисов В.В. | В течении 2-х месячника |
| 10. | Составить график вывоза мусора с территории населенных пунктов, согласовать его с МУПЕР «Эколог» и с привлеченными организациями | Специалисты сельсовета Алисов В.В. Устьянцева Е.Н. | До 15.04.2016 |
| 11. | Уборка мест захоронений на территориях кладбищ | Жители сельсовета, МУПЕР  «Коммунальщик» | До 15.05.2016 |
| 12. | Обеспечение участия школьников в проведении единого экологического субботника | Директора школ, специалист Чистанова А.А. | 22.04.16 |
| 13. | Приведение и содержание торговых точек и прилегающей территории в порядок | Владельцы торговых точек и арендаторы | постоянно |
| 14. | Установка запрещающих свалку ТБО аншлагов на несанкционированных свалках | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | До 15.05.2016 |
| 15. | Ликвидация  несанкционированных свалок ТБО | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А., Специалист сельсовета Алисов В.В. | В течении 2-х месячника  J |
| 16. | Уборка мусора и обрезка кустарников на стадионе п.Элита | Директор Спорт­комплекса Ломакин Г.А. | До 09.05.2016 |
| 17. | Ямочный ремонт дорог населенных пунктов МО сельсовет | Глава сельсовета Звягин В. В., Председатель Совета депутатов Яблонский С.М. | Согласно графиков ремонта  ,!  . .... .. 1 |