АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2017г.	       	п.	Элита                                             №17-р

О проведении двухмесячника по благоустройству территории МО Элитовский сельсовет

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Элитовского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочивания работ по санитарно- экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории МО Элитовский сельсовет:

- Объявить двухмесячник по благоустройству территории МО Элитовский сельсовете 10.04.2017 года по 10.06.2017 года.

- Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству (согласно приложению № 1).

- В рамках двухмесячника провести единый экологический субботник «Зеленая Весна-2017» 21.04.2017 года.

- Всем жителям населенных пунктов МО Элитовский сельсовет принять активное участие в двухмесячнике по благоустройству, содержать в чистоте дворы и прилегающую к усадьбе территорию до осевых линий дорог, убрать с улиц строительный материал, сельскохозяйственную технику и бытовой мусор.

- Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций находящихся на территории МО Элитовский сельсовет независимо от формы собственности - принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за ними территориях.

- Главному редактору газеты «Элитовский вестник» Огрызко Ольге Сергеевне обеспечить в газете информацию о ходе проводимых мероприятий по благоустройству территорий Элитовского сельсовета.

- Заместителю Главы Элитовского сельсовета Хромину Анатолию Анатольевичу еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе (согласно приложению № 2).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Элиитовский вестник».

Глава сельсовета	В.В. Звягин

Приложение №1   к    Распоряжению №16-р от 04.04.2017г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству в населенных пунктах Элитовского сельсовета в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнением | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка текста с обращением к жителям и публикация в СМИ о проведении двухмесячника по благоустройству | Чистанова А.А. | До 10.04.2017 |
| 2. | Информирование населения о проведении 2-х месячника по благоустройству. | Администрация сельсовета, депутаты сельского совета | До 10.04.2017 |
| 3. | Разъяснительные работы среди населения по приведению в порядок прилегающих территорий. | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А., Председатель Совета депутатов Яблонский С.М., Депутаты сельсовета | В течении двухмесячника |
| 4. | Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, мешками для сбора мусора | Специалисты сельсовета Чистанова А.А. Устьянцева Е.Н. | До 15.04.2017 |
| 5. | Проведение субботника работниками администрации сельсовета, ЦКС и спорткомплекса на закрепленных территориях | Глава Звягин В.В., директор ЦКС - Жирохов Е.С., директор Спорткомплекса - Ломакин Г.А. | 21.04.2017 |
| 6. | Наведение надлежащего санитарного порядка на территориях, закрепленных за предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями. | Руководители организаций, предприятий, независимо от форм собственности. | В течении 2-х месячника |

| 7. | Приведение в надлежащий порядок памятников погибшим воинам и территорий вокруг них. | Специалист сельсовета Алисов В.В. | До 05.05.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории прилегающих к жилым домам и иным постройкам и территориям общего пользования. | Специалист сельсовета Алисов В.В. | В течении 2-х месячника |
| 9. | Составить график вывоза мусора с территории населенных пунктов, согласовать его с МУПЕР «Эколог» и с привлеченными организациями | Специалисты сельсовета Алисов В.В. Устьянцева Е.Н. | До 15.04.2017 |
| 10. | Уборка мест захоронений на территориях кладбищ | Жители сельсовета, МУПЕР «Коммунальщик» | До 15.05.2017 |
| 11. | Обеспечение участия школьников в проведении единого экологического субботника | Директора школ, специалист Чистанова А.А. | 21.04.2017 |
| 12. | Приведение и содержание торговых точек и прилегающей территории в порядок | Владельцы торговых точек и арендаторы | постоянно |
| 13. | Установка запрещающих свалку ТБО аншлагов на несанкционированных свалках | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | До 15.05.2017 |
| 14. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А., Специалист сельсовета Алисов В.В. | В течении 2-х месячника J |
| 15. | Уборка мусора и обрезка кустарников на стадионе п.Элита | Директор Спорткомплекса Ломакин Г.А. | До 09.05.2017 |
| 16. | Ямочный ремонт дорог населенных пунктов МО сельсовет | Глава сельсовета Звягин В. В., Председатель Совета депутатов Яблонский С.М. | Согласно графиков ремонта ,! . .... .. 1 |
| 17. | Спил аварийных, сухостойных и угрожающих деревьев | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | До 20.05.2017 |
| 18. | Восстановление отсутствующих номеров домов. | Жители населенных пунктов муниципалитета | До 15.05.2017 |
| 19. | Посадка деревьев, кустарников в сквере и на территории стадиона | Председатель Совета депутатов Яблонский С.М. | До 10.06.2017 |
| 20. | Предоставление отчетов о проведении двухмесячника | Зам. Главы сельсовета Хромин А.А. | В течении 2-х месячника 1 |

Приложение  № 2

к Распоряжению №16-р

от 04.04.2017г.

Отчет по ликвидации несанкционированных свалок, убранных в рамках двухмесячника

| Наименование МО | Ф.И.О. ответственного за проведение двухмесячника | Общее количество свалок планируемых к ликвидации за период двухмесячника | Количество ликвидируемых свалок за весь период благоустройства | Количество ликвидируемых свалок в неделю | Площадь убранной территории (га) и объем (м3) | Количество людей принимающих участие в ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |