****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30 октября 2017 п. Элита № 431

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

сельской среды» на 2018-2022 годы

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 06 апреля 2017 г. № 691/пр, руководствуясь Уставом Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельсовета Хромина Анатолия Анатольевича.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Элитовский вестник», подлежит размещению на официальном сайте Элитовского сельсовета.

Глава сельсовета В.В. Звягин

Приложение

к постановлению

 администрации Элитовского сельсовета

Емельяновского района Красноярского края

от «30» октября 2017 № 431

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды»**

**на 2018-2022 годы (далее – Программа)**

 **п. Элита**

 (наименование городского округа, поселения численностью свыше 1000 человек)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. |
| УчастникиПрограммы | Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, жители п. Элита, общественные организации, предприниматели. |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. Повышение уровня благоустройства Элитовского сельсовета. |
| ЗадачиПрограммы  | Обеспечение формирования единого облика муниципального образованияобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образованияповышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Элитовский сельсоветвнедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройстваблагоустройство общественных территорий |
| Показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1)  | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — - руб., в том числе: федеральный бюджет — тыс. руб,краевой бюджет -местный бюджет -Иные источники - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства территории Элитовского сельсовета. Увеличение доли благоустроенных дворов и общественных территорий. |

**2. Приоритеты**

 **политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной сельской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной сельской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

 При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства[[2]](#footnote-2). По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[3]](#footnote-3)**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 2289 в том числе по возрасту:

В том числе мужчины:

От 0 до 15 лет: 174 человека, что составляет 7,6 % от общей численности населения;

От 16 до 59 лет: 746 человек, что составляет 32,6% от общей численности населения;

От 60 лет и старше: 153 человека, что составляет 6,7 % от общей численности населения;

В том числе женщины

От 0 до 15 лет: 151 человек, что составляет 6,6 % от общей численности населения;

От 16 до 54 лет: 858 человек, что составляет 37,48% от общей численности населения;

ОТ 55 лет и старше: 207 человек, что составляет 9,02% от общей численности населения;

3.1.2. Генеральный план: утвержден Решением Элитовского сельсовета Совета депутатов от 18.06.2009 г. № 38-1Р.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Элитовского сельского Совета депутатов от 18.08.2009 г. № 39-1Р.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Элитовского сельского Совета депутатов от 24.08.2017 г. № 18-89Р.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов[[4]](#footnote-4)
 | ед. | 3 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. | 3 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[5]](#footnote-5) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. | 0 |
| кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[6]](#footnote-6) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. | 0 |
| кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед | 0 |
| кв.м |  |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов
 | ед | 3 |
| кв.м | 4227 |
| % | 100% |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[7]](#footnote-7)****(общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,

из них: | ед | 1 |
| кв.м |  |
| площадь | ед/кв.м | 0 |
| многофункциональный парк | ед/кв.м | 1/17868 |
| сквер | ед/кв.м | 0 |
| набережная  | ед/кв.м | 0 |
| иные |  | 0 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 0 |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м | 0 |
| парк | ед/кв.м | 0 |
| сквер | ед/кв.м | 0 |
| набережная  | ед/кв.м | 0 |
| иные |  | 0 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 1 |
| кв.м | 17868 |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м | 0 |
| многофункциональный парк | ед/кв.м | 1/17868 |
| сквер | ед/кв.м | 0 |
| набережная  | ед/кв.м | 0 |
| иные |  | 0 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м | 0 |
| 1. Иные показатели:

Озеленение освещение; наличие скамеек наличие урн наличие детской площадки наличие оборудования на детской игровой площадке спортивная площадка  |  |  |
| 62/7140кв.м.  |  |
| 16 |  |
| 19 |  |
| 5 |  |
| 1 |  |
| 11 |  |
| 2 |  |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края участвует в краевых конкурсах в 2015 г. по благоустройству многофункционального парка отдыха.

За 2014-2017 годы выполнены работы по благоустройству Элитовского многофункционального парка отдыха за счет средств муниципального образования на общую сумму 797 900 рублей.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству общественных и дворовых территорий, посадке деревьев, ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния поселка, в том числе субботники.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 24.08.2017 г. № 18-89Р- по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены Решением Элитовского сельского Совета депутатов от 24.08.2017 г. № 18-89Р на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования Решением Элитовского сельского совета Депутатов от 21.04.2016 г. № 6-28Р «Об утверждении положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Элитовском сельсовете» и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены 04 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 17 чел., что составляет 0,3 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден Решением Элитовского сельского Совета депутатов Емельяновского района Красноярского края от 17 августа 2016 г. № 8-50р «О создании на территории Элитовского сельсовета административной комиссии.

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[8]](#footnote-8).

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной на основании Распоряжения Главы Элитовского сельсов ета Емельяновского района Красноярского края 15 августа 2017 г. № 52-р «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию сельской среды.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 3. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной на основании Распоряжения Главы Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края от 15.08.2017 г. № 52-р «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края»

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 13.10.2017 г. № 398 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию сельской среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 15 января года следующего за отчетным.

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории**

**Элитовского сельсовета Емельяновского рай она Красноярского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 24.08.2017 № 18-89Р- по результатам публичных слушаний[[9]](#footnote-9)  |  | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства п. Элита | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройствап. Элита | Комплексных проектов:1 этап – 1 проект;2- этап – 2 проекта;3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территории п. Элита | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[10]](#footnote-10) Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[11]](#footnote-11) | Председатель административной комиссии при администрации Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Уменьшение количества правонарушений по вопросам соблюдения правил благоустройства, в связи с ростом правосознания граждан |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий)  | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Сохранение и улучшение состояния элементов благоустройства | Увеличение количества урн, уличного освещения, увеличения асфальтированных площадок на территориях общего пользования |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Увеличение уровня благоустроенности дворовых территорий | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[12]](#footnote-12) | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых домов, администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Формирование уточненных паспортов дворовых территорий | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 :к Программе  |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий  | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых домов, Общественная комиссия по развитию городской (сельской) среды | 2018 | 2022 | Отбор предложений заинтересованных лиц для включения в Программу | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[13]](#footnote-13), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 |  Качественное проведение собраний собственников помещений с принятием четко выраженных итоговых решений | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства  | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых домов | 2018 | 2022 | Формирование участков, как объектов недвижимости | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[14]](#footnote-14)1 этап – 5 %;2- этап - 20%3- этап - 30%Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Увеличение уровня благоустроенности общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[15]](#footnote-15) по графику | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Формирование уточненных паспортов общественных территорий | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2022 | Определение наиболее посещаемой территории, подлежащей включению в программы | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Администрация Элитовского сельсовета, собственники и иные законные владельцы недвижимого имущества | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейпо форме согласно приложению№ 8 к Программе  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2019 | Повышение уровня правосознания населения о необходимости соблюдения Правил благоустройства  | Количество сходов 3,собраний 20; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[16]](#footnote-16) | Собственники и иные законные владельцы недвижимого имущества | 2018 | 2020 | Повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | 1 этап – 20%;2 этап – 30%;3 этап – 50% |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2019 | Повышение уровня правосознания населения о необходимости соблюдения Правил благоустройства | Количество сходов 3,собраний 20; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[17]](#footnote-17) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2018 | Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[18]](#footnote-18) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | Количество опрошенных лиц |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[19]](#footnote-19) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Выработка концепции благоустройства территорий общего пользования | Количество концепций |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Повышение уровня благоустройства в п. Элита | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[20]](#footnote-20) | Администрация Элитовского сельсовета | 2018 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории п. Элита | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Элитовского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Звягин

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Емельяновский муниципальный район | поселок | Элита | Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита | Многофункциональный парк отдыха | Место общего пользования | 24:11:0140101:703 | 17868 кв.м. | 5 | 16 | 19 | нет | нет |

Глава Элитовского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Звягин

 (подпись)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на 18.08.2017 года**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | п. Элита, Микрорайон, д. №1 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | 24:11:0140101:635 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 75 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 1322 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроена |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Да (не требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Песочница, качеля |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | -- |  |
|  | Количество | ед. | -- |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | -- |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | -- |  |
|  | Количество | ед. | -- |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | --- |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | да |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Тополь-3Кустарники-7Сосна-2Береза-2 |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 12 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «18» августа 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_**Глава сельсовета **\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**В.В. Звягин**\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель Совета депутатов**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**С.М. Яблонский**\_\_\_\_**

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_Ведущий специалист сельсовета **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_**Е.Н. Устьянцева\_\_\_\_\_

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на 18.08.2017 года**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | п. Элита, Микрорайон, д. №2 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | 24:11:0140101:633 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 95 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 1354 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроена |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | нет(требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | ГоркаКарусельКачели- одинарныеКачалка-балансирПесочницаРукоходШведская стенкаЛиана |  |
|  | Количество | ед. | 8 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Волейбольная площадка |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | -- |  |
|  | Количество | ед. | -- |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | --- |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Тополь-10 |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 10 шт. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «18» августа 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_**Глава сельсовета **\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**В.В. Звягин**\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель Совета депутатов**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**С.М. Яблонский**\_\_\_\_**

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_Ведущий специалист сельсовета **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_**Е.Н. Устьянцева\_\_\_\_\_

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на 18.08.2017 года**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | п. Элита, Микрорайон, д. №3 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | 24:11:0140101:634 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 83 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 1551 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроена |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Уд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | нет(требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Качели- двойныеЛиана |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | -- |  |
|  | Количество | ед. | -- |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | -- |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | -- |  |
|  | Количество | ед. | -- |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | --- |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Тополь-15 |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 15 шт. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «18» августа 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_**Глава сельсовета **\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**В.В. Звягин**\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель Совета депутатов**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**С.М. Яблонский**\_\_\_\_**

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_Ведущий специалист сельсовета **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_**Е.Н. Устьянцева\_\_\_\_\_

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на 18.08.2017 года.**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории  | п. Элита, ул. Заводская 7/1 |
| 1.2 | Наименование общественной территории\*  | Парк |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 17868 |
| 1.4 | Назначение | Для размещения парка |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) | 24:11:0140101:703 |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 353 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 16 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удов. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 19 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удов. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Да(5 шт.) |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 16 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удов. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет (требует ремонта) |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | -- |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование | - Игровой комплекс ИК-008-1шт.- Домик «Счеты» ДМ-002-1шт.- Горка «Ракета» ГМ-007- 1 шт.- Качели на гибкой подвеске двойные К-022/1- 1 шт.-Качели балансирующие К-035 – 1 шт.- Карусель К-027 – 1 шт.Уличные тренажеры-5 шт. |  |  |
|  | Количество | ед. | 11 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | хорошее |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Площадка для минифутбола- 1 шт.Площадка для волейбола- 1 шт. |  |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удов. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Зона отдыха |  |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удов. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неудов. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование | Сосна-40Береза-8Рябина-6Черемуха-2Ель-6Тополь- 7140 кв.м. |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 62 шт.7140 кв.м. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «18» августа 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_**Глава сельсовета **\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**В.В. Звягин**\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель Совета депутатов**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_**С.М. Яблонский**\_\_\_\_**

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_Ведущий специалист сельсовета **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_**Е.Н. Устьянцева\_\_\_\_\_

 (организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Емельяновский район | п. Элитаул. Строительная, 2а | Магазин «Стройматериалы» | собственность | 24:11:0140103:117 | 9098 | да | да | нет | нет | да | 241100102665 |
| 2. | Емельяновский район | п. Элитаул. Строительная 20а | Магазин «Альбина» | собственность |  |  | да | да | нет | нет | да | 241100014708 |
| 3. | Емельяновский район | п. Элитаул., Полевая,30 | Магазин«Продуты» | собственность | 24:11:140101:0467 | 300кв.м. | да | да | нет | нет | да | 241102870101 |
| 4. | Емельяновский район | п. Элитаул. Советская, 6б |  | собственность | 24:11:0140103:47 | 100кв.м. | да | да | нет | нет | да | 241100490947 |
| 5. | Емельяновский район | п. Элитаул. Микрорайон, 4а | Магазин«хозтовары» | собственность | 24:11:0140101:617 | 80 кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 6. | Емельяновский район | п. Элитаул. Микрорайон,3а |  | собственность | 24:11:0140101:368 | 100кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 7. | Емельяновский район | п. Элитаул. Заводская,10б | Магазин «Хозяюшка» | собственность | 24:11:0140101:567 | 87,8кв.м. | да | да | нет | нет | да | 241100543765 |
| 8. | Емельяновский район | п. Элитаул. Заводская,9 | Магазин «Корзинка» | собственность | 24:11:0140101:322 | 150кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 9. | Емельяновский район | п. Элитаул. Заводская,10а | Магазин «Продукты» | собственность | 24:11:140104:0011 | 100кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 10. | Емельяновский район | п. Элитаул. Заводская,1б | Магазин «Кулинария»ИП Воранкин | собственность | 24:11:0140102:33 | 2018кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 11. | Емельяновский район | п. Элитаул. Лесная, 1в | Магазин «стройматериалы» | собственность | 24:11:0140101:37 | 1428кв.м. | да | да | нет | нет | да | 246000556752 |
| 12. | Емельяновский район | п. Элитаул. Лесная, 1б | Магазин «Мясо» | собственность | 24:11:0140102:510 | 181,3кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 13. | Емельяновский район | п. Элитаул. Лесная, 6а | Магазин «Ретро» | собственность | 24:11:0140101:446 | 120кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 14. | Емельяновский район | п. Элитаул. Лесная, 2а | Магазин «Воскресенский» | собственность | 24:11:0140101:505 | 483кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 15. | Емельяновский район | п. Элитаул. Городская,29/1 | Магазин «Апрель» | собственность | 24:11:0340106:531 | 895кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 16. | Емельяновский район | п. Элитаул. Озерная.4а | Магазин ООО «Арманд»«Полтинник» | собственность | 24:11:0140101:520 | 1462кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 17. | Емельяновский район | п. Элитаул. Озерная,1д-1 | Магазин «Ферма» | собственность | 24:11:0140104:140 | 8751кв.м. | да | да | нет | нет | да | 241103671395 |
| 18. | Емельяновский район | п. Элитаул. Озерная,2а | Магазин «стройматериалы» | собственность | 24:11:0140101:46 | 2000кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 19. | Емельяновский район | п. Элитаул. Озерная, 2а/1 | Магазин «Стройматериалы» | собственность | 24:11:0140103:244 | 1500кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| **20.** | **Емельяновский район** | **п. Элита****ул. Озерная,8** | **ТЦ****«7 дней»** | **собственность** | 24:11:0140101:520 | **4500кв.м.** | **да** | **да** | **нет** | **нет** | **да** |  |
| 21. | Емельяновский район | п. Элитаул. Рокосовского,1а | Магазин «Кузня» | собственность | 24:11:0340106:637 | 2001кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 22. | Емельяновский район | п. Элитаул. Озерная, 2е | Магазин «Стройматериалы» | собственность | 24:11:0140103:410 | 1979 | да | да | нет | нет | да |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |
| --- |
| Общие сведения о территории благоустройства |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |

|  |
| --- |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |
| --- |
| Сведения о дворовой территории |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначениезданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |
| --- |
| Характеристики благоустройства |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Глава Элитовского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Звягин

 (подпись)

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Элитовский сельсовет

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Звягин

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-2)
3. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-4)
5. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-9)
10. В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-10)
11. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-11)
12. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-12)
13. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-13)
14. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-14)
15. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-15)
16. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-16)
17. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от

30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.) [↑](#footnote-ref-20)