АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2019г.	       	п.	Элита                                             №  40-р

О проведении двухмесячника по благоустройству территории МО Элитовский сельсовет

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Элитовского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочивания работ по санитарно- экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории МО Элитовский сельсовет:

- Объявить двухмесячник по благоустройству территории МО Элитовский сельсовете 15.04.2019 года по 15.06.2019 года.

- Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству (согласно приложению № 1).

- В рамках двухмесячника провести единый субботник «Весна -2019»  -  19.04.2019 года.

- Всем жителям населенных пунктов МО Элитовский сельсовет принять активное участие в двухмесячнике по благоустройству, содержать в чистоте дворы и прилегающую к усадьбе территорию до осевых линий дорог, убрать с улиц строительный материал, сельскохозяйственную технику и бытовой мусор.

- Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций находящихся на территории МО Элитовский сельсовет независимо от формы собственности - принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за ними территориях.

- Разместить в газете «Элитовский вестник» и на официальном сайте МО Элитовский сельсовет информацию о ходе проводимых мероприятий по благоустройству территорий Элитовского сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Элитовский вестник» и официальном сайте МО Элитовский сельсовет.

Глава сельсовета	В.В. Звягин

Приложение №1   к    Распоряжению № 40-р от 03.04.2019г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству в населенных пунктах Элитовского сельсовета

«Весна-2019»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнением | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения о проведении 2-х месячника по благоустройству. | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета | До 18.04.2019 |
| 2. | Информирование населения о проведении единого субботника | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета | До 18.04.2019 |
| 3. | Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, мешками для сбора мусора | Специалисты сельсовета Чистанова А.А. Устьянцева Е.Н. | В течении двухмесячника |
| 4. | Обеспечение участия школьников в проведении единого субботника «Весна – 2019» | Директора школ, специалист 2 категории Чистанова А.А. | 19.04.2019 |
| 5. | Проведение субботника работниками администрации сельсовета, ЦКС и спорткомплекса на закрепленных территориях | Глава сельсовета Звягин В.В., Заведующие СДК., Директор Спорткомплекса - Ломакин Г.А. | 19.04.2019 26.04.2019 |
| 6. | Разъяснительные работы среди населения по приведению в порядок прилегающих территорий. | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета | В течении двухмесячника |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории общего пользования. | Глава сельсовета В.В. Звягин | В течении 2-х месячника |
| 8. | Наведение надлежащего санитарного порядка на территориях, закрепленных за предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями. | Руководители организаций, предприятий, независимо от форм собственности. | В течении 2-х месячника |
| 9. | Приведение и содержание торговых точек и прилегающей территории в порядок | Владельцы торговых точек и арендаторы | постоянно |
| 10. | Приведение в надлежащий порядок памятников погибшим воинам. | Глава сельсовета- В.В. Звягин | До 07.05.2019 |
| 11. | Установка запрещающих свалку ТБО аншлагов на несанкционированных свалках | Специалист сельсовета Белых И.А. | В течении 2-х месячника |
| 12. | Уборка мест захоронений на территориях кладбищ | Жители сельсовета; Смотрители кладбищ Дерк В.В., Кислов С.А., Макошин С.А. | До 07.05.2019 |
| 13. | Посадка деревьев, кустарников, цветов | Глава сельсовета- В.В. Звягин | До 15.06.2019 |
| 14. | Уборка мусора и обрезка кустарников на стадионе п.Элита | Директор Спорткомплекса Ломакин Г.А. | До 26.04.2019 |
| 15. | Спил аварийных, сухостойных и угрожающих деревьев | Специалист сельсовета Белых И.А. | Май |
| 16. | Восстановление отсутствующих номеров домов. | Домовладельцы | В течении 2-х месячника |