****

**ЭЛИТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

17.11.2022 п. Элита 17-170-Р

О ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Элитовский сельсовет на 2023-2025 г.г.

На основании п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 статьи 7 Устава Элитовского сельсовета.

1. Согласовать план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Элитовский сельсовет на 2023-2025 г.г. (согласно приложения).
2. Решение вступает в законную силу со дня подписания, и подлежит обязательному опубликованию в газете «Элитовский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

Элитовского сельского Совета депутатов Яблонского С.М.

Председатель Элитовского сельского Глава Элитовского сельсовета

Совета депутатов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Яблонский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Звягин

 Приложение к Решению

 Элитовского сельского совета

 депутатов от 24.11.2022 №17-170- Р

План

капитального и текущего ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного значения муниципального образования Элитовский сельсовет на 2023-2025 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Название улиц | Общаяпротяженность (км) | Требует ремонта (км.) | Вид покрытия | Вид ремонта | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| поселок Элита | ул. Дальневосточная | 0,250 | 0,250 | гравийный | текущий | - | - | 0,250 |
| ул. Боровая | 1,080 | 1,080 | гравийный | текущий | 0,300 | - | 0,300 |
| ул. Буденного | 0,690 | 0,690 | гравийный | текущий | 0,200 | 0,200 | - |
| ул. Вишневая | 0,133 | 0,133 | Гравийный | текущий | - | - | 0.133 |
| пер. Грибной | 0,170 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Городская | 980 | 980 | гравийный/ грунт | текущий | - | 0,300 | - |
| ул. Дивная | 0,180 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Зеленая | 1,240 | 0,500 | гравийный | текущий | 0,100 | 0,200 | 0,200 |
| ул. Заводская | 1,625 | 0,600 |  а/б | Капитальный | - | 0,300 | 0,300 |
| ул. Ключевая | 0,697 | - | а/б | - | - | - | - |
| ул. Комарова | 0,270 | 0,100 | а/б  | текущий | - | - | 0,100 |
| ул. Кооперативная | 0,230 | 0,200 | гравийный | текущий | - | 0,100 | 0,100 |
| ул. Кольцевая | 0,75 | 0,75 | Гравийный | текущий  | - | 0,75 | - |
| ул. Лесная | 0,834 | 500 | гравийный | текущий | - | 0,300 | 0,200 |
| ул. 2-я Лесная | 0,265 | 100 | грунт | текущий  | - | - | 100 |
| ул. Майская | 0,151 | 0,151 | гравийный | текущий | - | 0,100 | - |
| пер. Медовый | 0,185 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Механизаторов | 0,583 | 0,300 | а/б  | Капитальный | - | - | 0,300 |
| ул. Микрорайон | 0,130 | 0,500 | а/б | Капитальный | 0,130 | - | - |
| ул. Молодежная | 1,150 | 0,4000,600 | гравийныйа/б | текущийтекущий | 0,200- | -- | -- |
| ул. Нагорная | 0,812 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Новая | 0,950 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Огородная | 0,355 | 0,200 | грунт | текущий | - | 200 | - |
| ул. Озерная | 0,800 |  | а/б | текущий |  |  |  |
| ул. Светлая | 0,462 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Октябрьская | 0,300 | 0,200 | а/б  | текущий | - | - | 0,200 |
| пер. Ореховый | 0,185 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Отрадная | 0,180 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Первомайская | 0,470 | 0,200 |  а/б | текущий | - | - | 0,200 |
| ул. Полевая | 0,810 | 0,200 |  а/б | текущий  | - | - | 0,200 |
| ул. Приозерная | 0,640 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Рокоссовского | 0,680 | 1,000 | Гравийный/ грунт | текущий  | 0,300 | 0,300 | - |
| ул. Российская | 0,557 | 0,400 | гравийный | текущий | - | - | 0,400 |
| ул. Саянская | 0,605 | 0,600 |  грунт | текущий | - | 0,300 | 0,300 |
| ул. Северная | 0,800 | 0,600 | гравийный | текущий | 0,200 | - | 0,200 |
| ул. Сибирский тракт | 0,980 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Славянская | 0,532 | 0,200 | гравийный | текущий | - | 0,200 | - |
| ул. Советская | 1,385 | 1,250 | Гравийный/ грунт | текущий | 0,100 | - | 0,400 |
| ул. Строительная | 1,293 | 0,4000,600 | Гравийныйа/б | текущий | -- | 0,200- | -- |
| ул. Солнечная | 0,831 | 0,700 | гравийный | текущий | 0,100 | - | 0,200 |
| ул. Сосновая | 0,867 | 0,800 | гравийный | текущий | 0,400 | 200 | 200 |
| ул. Трактовая | 0,875 | 0,875 | гравийный | текущий | - | - | 0,300 |
| ул. Тихая | 0,480 | 0,140 | гравийный | текущий | 0,140 | - | - |
| ул. Уютная | 0,490 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Фруктовая | 0,576 | 0,400 | гравийный | текущий | - | - | 0,3 |
| ул. Цветной бульвар | 0,235 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Центральная | 1,110 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Широкая | 1,040 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Южная | 1,600 | 1,250 | гравийный | текущий | 0,250 | 0,250 | - |
| ул. Ягодная | 0,360 | 0,280 | грунт | текущий | 0,100 | 0,180 | - |
| ул. Еловая  | 0,210 | 0,100 | гравийный | текущий | 0,100 | - | - |
| ул. Березовая | 0,80 | 0,80 | гравийный | текущий | - | 0,80 | - |
| ул. Кленовая | 0,356 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| Квартальные автодороги п. Элита | Микрорайон-Механизаторов | 0,200 | 0,200 | гравийный | текущий | - | - | 0,200 |
| Микрорайон- ул. Полевая | 0,300 | 0,300 | гравийныйа/б | текущийкапитальный | - | - | 0,300 |
| ул. Механизаторов- ул. Северная | 0,700 | 0,100 | гравийный | текущий | - | 0,100 | - |
| ул. Полевая- ул. Солнечная | 0,400 | 0,400 | гравийный | текущий | 0,400 | - | - |
| Деревня Минино | ул. Внуковых | 1,528 | -0,600 | а/бгравийный | капитальный текущий | -- | -0,600 | -- |
| ул. Долинная | 0,734 | 0,734 | гравийный | текущий | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ул. Жукова | 0,325 | 0,300 | гравийный | текущий  | 0,100 | - | 0,200 |
| ул. Зимняя | 0,687 | 0,600 | гравийный | текущий | - | 0,200 | 0,400 |
| ул. Западная | 0,134 | 0,134 |  грунт | текущий  | - | 0,134 | - |
| ул. Красноярская | 0,608 | 0,600 | гравийный | текущий | 0,300 | - | 0,300 |
| ул. Луговая | 0,559 | 0,500 | гравийный | текущий | - | - | 0,300 |
| ул. Медицинский | 1,084 | 0,400 | гравийный | текущий | 0,200 | 0,200 | - |
| ул. Мининская | 0,729 | 0,600 | гравийный | текущий | 0,300 | 0,300 | - |
| ул. Новая | 0,560 | - | а/б | - | - | - | - |
| ул. Озерная  | 0,463 | 0,200 | гравийный | текущий  | 200 | - | - |
| ул. Октябрьская | 0,403 | 0,400 | гравийный | текущий | 200 | 0,100 | 0,100 |
| ул. Осенняя | 0,969 | 0,300 | гравийный | текущий  | 0,300 | - | - |
| пер. Осенний | 0,103 | - | гравийный | - | - | - | - |
| ул. Полевая | 0,370 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,100 | - | - |
| ул. Пушкинская | 0,968 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Садовая | 0,835 | 0,500 | гравийный | текущий | 0,300 | 0,200 | - |
| ул. Сибирская | 0,846 | 0,700 | Гравийный/ грунт | текущий | 0,300 | 0,100 | 0,300 |
| ул. Совхозная | 1,058 | 0,400 | грунт | текущий  | 0,400 | - | - |
| ул. Степная | 0,468 | 0,480 | грунт | текущий | 0,280 | - | 0,200 |
| ул. 2 -я Степная | 0,595 | 0,560 | грунт | текущий  | 0,300 | - | 0,260 |
| ул. Строительная | 0,683 | 0,300 | гравийный | текущий | 0,300 | - | - |
| ул. Солнечная | 0,713 | 0,650 | гравийный | текущий | 0,200 | 0,100 | 0,350 |
| ул. Трактовая | 0,320 | 0,250 | гравийный | текущий | - | - | 0,250 |
| ул. Цветочная | 1,060 | 0,600 | Гравийный/ грунт | текущий | 0,300 | 0,300 | - |
| ул. Юбилейная | 1,470 | 0,500 | гравийный | текущий | 0,200 | - | 0,300 |
| ул. Южная | 0,090 | 0,090 | гравийный | текущий | 0,090 | - | - |
| ул. Яблоневая | 0,765 | 0,700 | гравийный | текущий | 0,400 | - | 0,300 |
| ул. Зеленая | 0,588 | 0,300 | гравийный | текущий | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ул. Вишневая | 0,640 | 0,200 | гравийный | текущий | - | - | 0,200 |
| Квартальные автодороги д. Минино | ул. Юбилейная- ул. Трактовая | 0,700 | 0,700 | гравийный | Текущий | 0,200 | - | - |
| ДеревняБугачево | ул. Ангарская | 0,506 | 0,506 | грунт | текущий | - | 0,200 | 0,300 |
| ул. Березовая | 0,506 | 0,506 | грунт | текущий | - | 0,200 | - |
| ул. Восточная | 0,567 | 0,350 | грунт | текущий | 0,100 | - | 0,250 |
| ул. Дачная | 0,396 | 0,396 | грунт | текущий | 0,100 | - | 0,296 |
| ул. Дорожная | 0,407 | 0,407 | грунт | текущий  | 0,100 | - | 0,307 |
| ул. Енисейская | 0,572 | 0,572 | грунт | текущий | - | 0,200 | 0,372 |
| ул. Западная | 0,330 | 0,330 | грунт | текущий  | 0,100 | 0,230 | - |
| пер. Заречный | 2,061 | 0,700 | гравийный | текущий | 0,100 | - | 0,600 |
| ул. Красноярская | 0,583 | 0,583 | грунт | текущий | - | 0,583 | - |
| ул. Ломоносова | 0,500 | 0,450 | грунт | текущий | - | - | 0,450 |
| ул. Лесная | 0,260 | 0,100 | гравийный | текущий | 0,100 | - | - |
| пер. Медицинский | 0,463 | 0,300 | грунт | текущий | 0,300 | - | - |
| ул. Мира | 2,420 | 600 | грунт | текущий | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ул. Молодежная | 0,220 | 0,220 | гравийный | текущий | 0,120 | 0,100 | - |
| ул. Новосибирская | 0,506 | 0,300 | грунт | текущий | - | 0,300 |  |
| ул. Норильская | 0,506 | 0,200 | грунт | текущий | - | - | 0,200 |
| ул. Озерная | 1,778 | 0,600 | грунт | текущий | 0,200 | - | 0,400 |
| ул. Полевая | 0,354 | 0,200 | гравийный | текущий | - | - | 0,200 |
| ул. Светлогорская | 0,506 | 0,300 | грунт | текущий | - | - | 0,300 |
| ул. Совхозная | 0,554 | 0,500 | гравийный | текущий | 0,200 | - | 0,300 |
| ул. Солнечная | 2,233 | 0,500 | грунт | текущий | - | - | 0,500 |
| ул. Суворова | 0,580 | 0,500 | гравийный | текущий | - | 0,200 | 0,300 |
| ул. Таежная | 0,506 | 0,506 | грунт | текущий | - | 0,200 | 0,306 |
| ул. Хабаровская | 0,495 | 0,200 | грунт | текущий | - | 0,100 | 0,100 |
| ул. Центральная | 3,141 | -0,100 | а/бгрунт | текущий | -- | -0,100 | -- |
| пер. Школьный | 0,561 | 0,300 | гравийный | текущий | - | - | 0,300 |
| ул. Тихая | 0,400 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Зеленая | 0,791 | 0,350 | гравийный | текущий | - | - | 0,350 |
| ул. Ямская | 0,495 | 0,495 | грунт | текущий | - | - | 0,495 |
| пер. Клубный | 0,602 | 0,200 | гравийный | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Юности | 0,695 | 0,200 | грунт | текущий | 0,200 | - | - |
| ул. Цветочная | 0,300 | 0,100 | грунт | текущий | - | - | 0,100 |
| ул.Лермонтова | 0,350 | 0,150 | грунт | текущий | - | - | 0,150 |
| с. Арейское | ул. Дачная | 0,760 | - | а/б | текущий | - | - | - |
| ул. Зеленая | 0,670 | - | а/б | - | - | - | - |
| ул. Лесная | 0,600 | 400200 | а/бгравийный | -текущий | -0,200 | -- | -- |
| ул. Молодежная | 0,150 | 0,150 | гравийный | текущий | 0,150 | - | - |
| ул. Нагорная | 0,730 | 0,200 | гравийный | текущий | - | - | 0,200 |
| ул. Новая | 0,430 | 0,450 | гравийный | текущий | 0,200 | - | 0,250 |
| ул. Озерная | 0,930 | 0,250 | а/б | капитальный | 0,250 | - | - |
| ул. Солнечная | 0,375 | - | а/б | - | - | - | - |
| ул. Таежная | 0,290 | - | а/б | - | - | - | - |
| ул. Школьная | 0,270 | 200 | грунт | текущий | 0,200 | - | - |